BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TÀI LIỆU

HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC MUA SẮM, ĐẤU THẦU

Hà Nội, 2018

MỤC LỤC

CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ	3

GIỚI THIỆU VỀ CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU	4

1.	Đấu thầu rộng rãi	4

2.	Chào hàng cạnh tranh	4

3.	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	5

4.	Chỉ định thầu	5

5.	Chỉ định thầu rút gọn	5

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC GÓI THẦU	6

1.	Quy trình thực hiện các gói thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi 
và Chào hàng cạnh tranh	6

2.	Quy trình thực hiện các gói thầu theo hình thức Chào hàng cạnh tranh 
rút gọn	11

3.	Quy trình thực hiện các gói thầu theo hình thức Chỉ định thầu	16

4.	Quy trình thực hiện các gói thầu theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn	21

# CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 do Quốc hội ban hành;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

- Thông tư số 05/2015/ TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa;

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

- Quyết định số 1445/QĐ-BGDĐT ngày 26/04/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo và sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Công văn số 2683/BKHĐT-QLĐT ngày 26/04/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.

# GIỚI THIỆU VỀ CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

| TT | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Hạn mức gói thầu sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên | Hạn mức gói thầu sử dụng nguồn kinh phí dự án đầu tư |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đấu thầu rộng rãi | > 2 tỷ | ≥ 5 tỷ |
| 2 | Chào hàng cạnh tranh | 200 triệu đến 2 tỷ | < 5 tỷ |
| 3 | Chào hàng cạnh tranh rút gọn | 100 đến dưới 200 triệu | < 500 triệu |
| 4 | Chỉ định thầu | 20 đến dưới 100 triệu | 1) < 500 triệu đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ (tư vấn + phi tư vấn) 2) <1 tỷ đối với gói thầu mua sắm hàng hoá |
| 5 | Chỉ định thầu rút gọn |  |  |

## Đấu thầu rộng rãi

Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.

Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hàng hoá, dịch vụ có giá trị trên 2 tỷ đồng nếu sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, từ 5 tỷ đồng trở lên nếu sử dụng nguồn kinh phí dự án đầu tư từ các Chương trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ODA.

## Chào hàng cạnh tranh

Chào hàng cạnh tranh là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự nhưng có yêu cầu kĩ thuật đơn giản hơn và quy mô nhỏ hơn so với hình thức đấu thầu rộng rãi.

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng cho các gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hàng hoá, dịch vụ có giá trị từ 200 triệu đến 2 tỷ đồng nếu sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, dưới 5 tỷ đồng nếu sử dụng nguồn kinh phí dự án đầu tư từ các Chương trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ODA.

## Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự nhưng có yêu cầu kĩ thuật đơn giản hơn và quy mô nhỏ hơn so với hình thức Chào hàng cạnh tranh.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn được áp dụng cho các gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hàng hoá, dịch vụ có giá trị từ 100 triệu đến dưới 200 triệu đồng nếu sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, dưới 500 triệu đồng nếu sử dụng nguồn kinh phí dự án đầu tư từ các Chương trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ODA.

## Chỉ định thầu

Chỉ định thầu là hình thức lựa chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo và ký kết hợp đồng. Nhà thầu được lựa chọn có những điều kiện nhất định mà những nhà thầu khác không đáp ứng được.

Chỉ định thầu được áp dụng cho các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, dịch vụ có giá trị từ 20 đến dưới 100 triệu nếu sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, dưới 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa nếu sử dụng nguồn kinh phí dự án đầu tư từ các Chương trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ODA.

## Chỉ định thầu rút gọn

Chỉ định thầu rút gọn là hình thức lựa chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo và ký kết hợp đồng. Nhà thầu được lựa chọn có những điều kiện nhất định mà những nhà thầu khác không đáp ứng được. Các thủ tục thực hiện của hình thức này đơn giản hơn so với hình thức Chỉ định thầu.

Chỉ định thầu rút gọn được áp dụng cho các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, dịch vụ, mua sắm hàng hoá có giá trị từ 20 đến dưới 100 triệu nếu sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, dưới 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa nếu sử dụng nguồn kinh phí dự án đầu tư từ các Chương trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ODA.

# QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC GÓI THẦU

## Quy trình thực hiện các gói thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi và Chào hàng cạnh tranh

| TT | Các bước hoạt động | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Đơn vị tham gia | Cấp phê duyệt | Kết quả/ sản phẩm | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làm đơn đề nghị và Thẩm định giá hàng hoá | Phòng KH-TC | Phòng KHCN, Phòng Quản trị, đơn vị đề nghị | Công ty có chức năng thẩm định giá |  | Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo thẩm định | Theo hợp đồng (thường 30 ngày) |  |
| 2 | Làm tờ trình xin phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Phòng KHCN | Phòng KH-TC, Phòng Quản trị | Đơn vị thụ hưởng dự án | Cơ quan chủ quản | Tờ trình | Trong vòng 3 ngày |  |
| 3 | Thẩm định và phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  |  | Cơ quan chủ quản | Quyết định | Trong vòng 25 ngày | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 4 | Đăng tải kế Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Phòng KHCN |  |  | Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu | Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có QĐ phê duyệt | Điều 8, Nghị định 63 |
| 5 | Thành lập: 1) Bên mời thầu; 2) Tổ chuyên gia; 3) Tổ thẩm định; 4) Tổ xây dựng HSMT, HSYC, E-HSMT | Phòng KHCN | Phòng KH-TC | Đơn vị thụ hưởng dự án | Hiệu trưởng | Quyết định | Trong vòng 3 ngày |  |
| 6 | Xây dựng HSMT, HSYC, E-HSMT | Tổ xây dựng HSMT, HSYC, E-HSMT | Bên mời thầu, Đơn vị thụ hưởng |  |  | HSMT, HSYC, E-HSMT | Trong vòng 30 ngày |  |
| 7 | Lập tờ trình thẩm định HSMT, HSYC, E-HSMT | Bên mời thầu |  |  |  | Tờ trình phê duyệt HSMT, HSYC, E-HSMT | 01 ngày |  |
| 8 | Thẩm định HSMT, HSYC, E-HSMT | Tổ thẩm định |  |  |  | Báo cáo thẩm định HSMT, HSYC, E-HSMT | Trong vòng 20 ngày | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 9 | Phê duyệt HSMT, HSYC |  |  |  | Hiệu trưởng | Quyết định phê duyệt HSMT, HSYC, E-HSMT | Trong vòng 10 ngày | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 10 | Đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Bên mời thầu |  |  | Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Thông báo mời thầu được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu (01 số) | Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có QĐ phê duyệt, HSMT, E-HSMT, HSYC chỉ được phát hành sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin lên hệ thống đấu thầu quốc gia, nếu đấu thầu qua mạng thì được phát hành ngay khi đăng tải Thông báo mời thầu | Điều 8, Nghị định 63 |
| 11 | Phát hành (bán) HSMT, HSYC, E-HSMT | Bên mời thầu |  | Các nhà thầu |  | Danh sách nhà thầu nhận HSMT, HSYC (đấu thầu qua mạng thì không cần) | Tối thiểu 05 ngày làm việc với phương thức chào hàng cạnh tranh, tối thiểu 10 ngày làm việc với đấu thầu rộng rãi) | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 12 | Tổ chức mở thầu | Bên mời thầu | Các đơn vị liên quan trong trường | Các nhà thầu |  | Biên bản đóng thầu và Biên bản mở thầu (Nếu đấu thầu qua mạng thì Biên bản mở thầu sẽ tự động được hệ thống cập nhật và không cần phải có Biên bản đóng thầu) | 1 ngày |  |
| 13 | Đánh giá HSDT, HSĐX, E-HSDT | Tổ chuyên gia | Đại diện đơn vị thụ hưởng |  |  | Phiếu đánh giá thầu của từng chuyên gia | Trong vòng 45 ngày với đấu thầu rộng rãi, 20 ngày với chào hàng cạnh tranh | Điều 12, Luật đấu thầu; Điều 58, Nghị định 63 |
| 14 | Thương thảo, đàm phán với nhà thầu có khả năng trúng thầu | Bên mời thầu | Đại diện đơn vị thụ hưởng | Các nhà thầu | Hiệu trưởng | Biên bản thương thảo hợp đồng | 1 ngày |  |
| 15 | Lập Báo cáo kết quả đánh giá HSDT, HSĐX, E-HSDT | Tổ chuyên gia, | Bên mời thầu |  |  | Báo cáo đánh giá HSDT, HSĐX, E-HSDT | Trong vòng 3 ngày kể từ khi Tổ chuyên gia đánh giá xong |  |
| 16 | Lập Tờ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Bên mời thầu |  |  |  | Tờ trình | 1 ngày |  |
| 17 | Lập Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Tổ thẩm định |  |  |  | Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Trong vòng 20 ngày với đấu thầu rộng rãi, 07 ngày với chào hàng cạnh tranh | Điều 12, Luật đấu thầu; Điều 58, Nghị định 63 |
| 18 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  |  | Hiệu trưởng | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | Trong vòng 10 ngày với đấu thầu rộng rãi, 05 ngày với chào hàng cạnh tranh | Điều 12, Luật đấu thầu; Điều 58, Nghị định 63 |
| 19 | Làm và gửi Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tới các nhà thầu (kể cả nhà thầu không trúng thầu) (Nếu đấu thầu qua mạng thì chỉ cần làm Công văn chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng gửi nhà thầu trúng thầu) | Bên mời thầu |  |  | Hiệu trưởng | Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (Nếu đấu thầu qua mạng là: Công văn chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng) | Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi có QĐ phê duyệt | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 20 | Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Bên mời thầu |  |  | Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu (01 số) | Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ khi có QĐ phê duyệt | Điều 8, Nghị định 63 |
| 21 | Hoàn thiện và kí kết hợp đồng với nhà thầu | Bên mời thầu |  |  | Hiệu trưởng | Hợp đồng được kí kết giữa Trường và Nhà thầu | Do Trường và nhà thầu thoả thuận, thông thường trong vòng 7 ngày kể từ khi nhà thầu nhận được công văn thông báo trúng thầu |  |
| 22 | Giám sát việc thực hiện hợp đồng | Bên mời thầu, tư vấn giám sát (nếu có) | Đơn vị thụ hưởng |  |  | Theo dõi việc thực hiện hợp đồng |  |  |
| 23 | Bàn giao, nghiệm thu hàng hóa | Bên mời thầu | Phòng KHCN, Phòng KHTC, Đại diện đơn vị thụ hưởng | Nhà thầu | Ban giám hiệu | Biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa | Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu |  |
| 24 | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc | Bên mời thầu | Phòng KHCN, Phòng KHTC, Đại diện đơn vị thụ hưởng | Nhà thầu | Ban giám hiệu | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc theo mẫu quy định | Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu |  |
| 25 | Thanh lý, quyết toán hợp đồng | Bên mời thầu | Phòng KHCN, KH-TC | Nhà thầu | Hiệu trưởng | Thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính và các giấy tờ khác kèm theo (CO, CQ, biên bản xác nhận khối lượng công việc…) | Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán |  |
| 26 | Làm việc với thanh tra, kiểm toán | BGH | Phòng KHCN, KH-TC |  |  | Kết quả thanh tra, kiểm toán | 02 tuần đến 01 tháng |  |

## Quy trình thực hiện các gói thầu theo hình thức Chào hàng cạnh tranh rút gọn

| TT | Các bước hoạt động | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Đơn vị tham gia | Cấp phê duyệt | Kết quả/ sản phẩm | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làm đơn đề nghị và Thẩm định giá hàng hoá | Phòng KH-TC | Phòng KHCN, Phòng Quản trị, đơn vị đề nghị | Công ty có chức năng thẩm định giá |  | Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo thẩm định | Theo hợp đồng (thường 30 ngày) |  |
| 2 | Làm tờ trình xin phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Phòng KHCN | Phòng KH-TC, Phòng Quản trị | Đơn vị thụ hưởng dự án |  | Tờ trình | Trong vòng 3 ngày |  |
| 3 | Thẩm định và phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  |  | Cơ quan chủ quản hoặc Hiệu trưởng | Quyết định | Trong vòng 25 ngày | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 4 | Đăng tải kế Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Phòng KHCN |  |  | Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu | Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có QĐ phê duyệt | Điều 8, Nghị định 63 |
| 5 | Thành lập: 1) Bên mời thầu; 2) Tổ chuyên gia; 3) Tổ thẩm định; 4) Tổ xây dựng YCBG | Phòng KHCN | Phòng KH-TC | Đơn vị thụ hưởng dự án | Hiệu trưởng | Quyết định | Trong vòng 3 ngày |  |
| 6 | Xây dựng YCBG | Tổ xây dựng YCBG | Bên mời thầu, Đơn vị thụ hưởng |  |  | YCBG | Trong vòng 30 ngày |  |
| 7 | Lập tờ trình thẩm định YCBG | Bên mời thầu |  |  |  | Tờ trình phê duyệt YCBG | 1 ngày |  |
| 8 | Thẩm định YCBG | Tổ thẩm định |  |  |  | Báo cáo thẩm định YCBG | Trong vòng 20 ngày | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 9 | Phê duyệt YCBG |  |  |  | Hiệu trưởng | Quyết định phê duyệt YCBG | Trong vòng 10 ngày | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 10 | Đăng tải thông báo mời chào hàng lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Phòng KHCN |  |  | Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu | Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có QĐ phê duyệt | Điều 8, Nghị định 63 |
| 11 | Phát hành YCBG | Bên mời thầu |  | Các nhà thầu |  | Danh sách nhà thầu nhận YCBG | Tối thiểu 03 ngày làm việc | Điều 59, Nghị định 63 |
| 12 | Tổ chức mở thầu | Bên mời thầu | Các đơn vị liên quan trong trường | Các nhà thầu |  | Biên bản đóng thầu và Biên bản mở thầu (Nếu đấu thầu qua mạng thì Biên bản mở thầu sẽ tự động được hệ thống cập nhật và không cần phải có Biên bản đóng thầu) | 1 ngày |  |
| 13 | Đánh giá HSBG | Tổ chuyên gia | Đại diện đơn vị thụ hưởng |  |  | Phiếu đánh giá thầu của từng chuyên gia | Trong vòng 10 ngày | Điều 59, Nghị định 63 |
| 14 | Thương thảo, đàm phán với nhà thầu có khả năng trúng thầu | Bên mời thầu | Đại diện đơn vị thụ hưởng | Các nhà thầu | Hiệu trưởng | Biên bản thương thảo hợp đồng | 1 ngày |  |
| 15 | Lập Báo cáo kết quả đánh giá HSBG | Tổ chuyên gia, | Bên mời thầu |  |  | Báo cáo đánh giá HSBG | Trong vòng 3 ngày kể từ khi Tổ chuyên gia chấm xong |  |
| 16 | Lập Tờ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Bên mời thầu |  |  |  | Tờ trình | 1 ngày |  |
| 17 | Lập Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Tổ thẩm định |  |  |  | Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Trong vòng 4 ngày làm việc | Điều 59, Nghị định 63 |
| 18 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  |  | Hiệu trưởng | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | Trong vòng 3 ngày làm việc | Điều 59, Nghị định 63 |
| 19 | Làm và gửi Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tới các nhà thầu (kể cả nhà thầu không trúng thầu) | Bên mời thầu |  |  | Hiệu trưởng | Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu | Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi có QĐ phê duyệt | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 20 | Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Bên mời thầu |  |  | Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu (01 số) | Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ khi có QĐ phê duyệt | Điều 8, Nghị định 63 |
| 21 | Hoàn thiện và kí kết hợp đồng với nhà thầu | Bên mời thầu |  |  | Hiệu trưởng | Hợp đồng được kí kết giữa Trường và Nhà thầu | Do Trường và nhà thầu thoả thuận, thông thường trong vòng 7 ngày kể từ khi nhà thầu nhận được công văn thông báo trúng thầu |  |
| 22 | Giám sát việc thực hiện hợp đồng | Bên mời thầu, tư vấn giám sát (nếu có) | Đơn vị thụ hưởng |  |  | Theo dõi việc thực hiện hợp đồng |  |  |
| 23 | Bàn giao, nghiệm thu hàng hóa | Bên mời thầu | Phòng KHCN, Phòng KHTC, Đại diện đơn vị thụ hưởng | Nhà thầu | Ban giám hiệu | Biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa | Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu |  |
| 24 | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc | Bên mời thầu | Phòng KHCN, Phòng KHTC, Đại diện đơn vị thụ hưởng | Nhà thầu | Ban giám hiệu | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc theo mẫu quy định | Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu |  |
| 25 | Thanh lý, quyết toán hợp đồng | Bên mời thầu | Phòng KHCN, KH-TC | Nhà thầu | Hiệu trưởng | Thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính và các giấy tờ khác kèm theo (CO, CQ, biên bản xác nhận khối lượng công việc…) | Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán |  |
| 26 | Làm việc với thanh tra, kiểm toán | BGH | Phòng KHCN, KH-TC |  |  | Kết quả thanh tra, kiểm toán | 02 tuần đến 01 tháng |  |

## Quy trình thực hiện các gói thầu theo hình thức Chỉ định thầu

| TT | Các bước hoạt động | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Đơn vị tham gia | Cấp phê duyệt | Kết quả/ sản phẩm | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làm đơn đề nghị và Thẩm định giá hàng hoá | Phòng KH-TC | Phòng KHCN, Phòng Quản trị, đơn vị đề nghị | Công ty có chức năng thẩm định giá |  | Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo thẩm định | Theo hợp đồng (thường 30 ngày) |  |
| 2 | Làm tờ trình xin phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Phòng KHCN | Phòng KH-TC, Phòng Quản trị | Đơn vị thụ hưởng dự án |  | Tờ trình | Trong vòng 3 ngày |  |
| 3 | Thẩm định và phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  |  | Cơ quan chủ quản hoặc Hiệu trưởng | Quyết định | Trong vòng 25 ngày | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 4 | Đăng tải kế Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Phòng KHCN |  |  | Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu | Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có QĐ phê duyệt | Điều 8, Nghị định 63 |
| 5 | Thành lập: 1) Bên mời thầu; 2) Tổ chuyên gia; 3) Tổ thẩm định kèm theo chứng chỉ đấu thầu của từng thành viên; 4) Tổ xây dựng HSYC | Phòng KHCN | Phòng KH-TC | Đơn vị thụ hưởng dự án | Hiệu trưởng | Quyết định | Trong vòng 3 ngày |  |
| 6 | Xây dựng HSYC | Tổ xây dựng HSYC | Bên mời thầu, Đơn vị thụ hưởng |  |  | HSYC | Trong vòng 30 ngày |  |
| 7 | Lập tờ trình thẩm định HSYC | Bên mời thầu |  |  |  | Tờ trình phê duyệt HSYC | 1 ngày |  |
| 8 | Thẩm định HSYC | Tổ thẩm định |  |  |  | Báo cáo thẩm định HSYC | Trong vòng 20 ngày | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 9 | Phê duyệt HSYC |  |  |  | Hiệu trưởng | Quyết định phê duyệt HSYC | Trong vòng 10 ngày | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 10 | Phát hành HSYC | Bên mời thầu |  | Các nhà thầu |  | Danh sách nhà thầu nhận HSYC | Tối thiểu 05 ngày làm việc | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 11 | Tiếp nhận HSĐX | Bên mời thầu |  | Các nhà thầu |  | Biên bản đóng thầu và Biên bản mở thầu | 1 ngày |  |
| 12 | Đánh giá HSĐX | Tổ chuyên gia | Đại diện đơn vị thụ hưởng |  |  | Phiếu đánh giá thầu của từng chuyên gia | Trong vòng 45 ngày với đấu thầu rộng rãi, 30 ngày với chào hàng cạnh tranh | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 13 | Thương thảo, đàm phán với nhà thầu | Bên mời thầu | Đại diện đơn vị thụ hưởng | Các nhà thầu | Hiệu trưởng | Biên bản thương thảo hợp đồng | 1 ngày |  |
| 14 | Lập Báo cáo kết quả đánh giá HSĐX | Tổ chuyên gia, | Bên mời thầu |  |  | Báo cáo đánh giá HSĐX | Trong vòng 3 ngày kể từ khi Tổ chuyên gia đánh giá xong |  |
| 15 | Lập Tờ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Bên mời thầu |  |  |  | Tờ trình | 1 ngày |  |
| 16 | Lập Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Tổ thẩm định |  |  |  | Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Trong vòng 20 ngày | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 17 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  |  | Hiệu trưởng | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | Trong vòng 10 ngày | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 18 | Làm và gửi Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tới các nhà thầu | Bên mời thầu |  |  | Hiệu trưởng | Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu | Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi có QĐ phê duyệt | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 19 | Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Bên mời thầu |  |  | Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu (01 số) | Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ khi có QĐ phê duyệt | Điều 8, Nghị định 63 |
| 20 | Hoàn thiện và kí kết hợp đồng với nhà thầu | Bên mời thầu |  |  | Hiệu trưởng | Hợp đồng được kí kết giữa Trường và Nhà thầu | Do Trường và nhà thầu thoả thuận, thông thường trong vòng 7 ngày kể từ khi nhà thầu nhận được công văn thông báo trúng thầu |  |
| 21 | Giám sát việc thực hiện hợp đồng | Bên mời thầu, tư vấn giám sát (nếu có) | Đơn vị thụ hưởng |  |  | Theo dõi việc thực hiện hợp đồng |  |  |
| 22 | Bàn giao, nghiệm thu hàng hóa | Bên mời thầu | Phòng KHCN, Phòng KHTC, Đại diện đơn vị thụ hưởng | Nhà thầu | Ban giám hiệu | Biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa | Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu |  |
| 23 | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc | Bên mời thầu | Phòng KHCN, Phòng KHTC, Đại diện đơn vị thụ hưởng | Nhà thầu | Ban giám hiệu | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc theo mẫu quy định | Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu |  |
| 24 | Thanh lý, quyết toán hợp đồng | Bên mời thầu | Phòng KHCN, KH-TC | Nhà thầu | Hiệu trưởng | Thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính và các giấy tờ khác kèm theo (CO, CQ, biên bản xác nhận khối lượng công việc…) | Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán |  |
| 25 | Làm việc với thanh tra, kiểm toán | BGH | Phòng KHCN, KH-TC |  |  | Kết quả thanh tra, kiểm toán | 02 tuần đến 01 tháng |  |

## Quy trình thực hiện các gói thầu theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn

| TT | Các bước hoạt động | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Đơn vị tham gia | Cấp phê duyệt | Kết quả/ sản phẩm | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làm đơn đề nghị kèm dự toán kinh phí và 03 báo giá | Phòng KH-TC | Phòng KHCN, Phòng Quản trị, đơn vị đề nghị |  | Hiệu trưởng | Dự toán kinh phí | Đơn vị chủ động thực hiện |  |
| 2 | Thành lập Tổ chuyên gia, thẩm định thầu | Phòng KHCN | Phòng KH-TC |  | Hiệu trưởng | Quyết định | 01 ngày |  |
| 3 | Làm tờ trình xin phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Phòng KHCN | Phòng KH-TC, đơn vị thụ hưởng |  |  | Tờ trình | Trong vòng 3 ngày |  |
| 4 | Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  |  | Hiệu trưởng | Quyết định | Trong vòng 5 ngày | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 5 | Đăng tải kế Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Phòng KHCN |  |  | Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu | Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có QĐ phê duyệt | Điều 8, Nghị định 63 |
| 6 | Thương thảo, đàm phán với nhà thầu | Phòng KHCN, KHTC | Đại diện đơn vị thụ hưởng | Các nhà thầu | Hiệu trưởng | Biên bản thương thảo hợp đồng | 01 ngày |  |
| 7 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  |  | Hiệu trưởng | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | Trong vòng 10 ngày | Điều 12, Luật đấu thầu |
| 8 | Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Phòng KHCN |  |  | Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu (01 số) | Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ khi có QĐ phê duyệt | Điều 8, Nghị định 63 |
| 9 | Hoàn thiện và kí kết hợp đồng với nhà thầu | Phòng KHCN, KHTC, nhà thầu |  |  | Hiệu trưởng | Hợp đồng được kí kết giữa Trường và Nhà thầu | Do Trường và nhà thầu thoả thuận, thông thường trong vòng 7 ngày kể từ khi nhà thầu nhận được công văn thông báo trúng thầu |  |
| 10 | Giám sát việc thực hiện hợp đồng | Phòng KHCN, đơn vị thụ hưởng |  |  |  | Theo dõi việc thực hiện hợp đồng |  |  |
| 11 | Bàn giao, nghiệm thu hàng hóa | Phòng KHCN, Phòng KHTC, Đại diện đơn vị thụ hưởng |  | Nhà thầu |  | Biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa | Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu |  |
| 12 | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc | Bên mời thầu | Phòng KHCN, Phòng KHTC, Đại diện đơn vị thụ hưởng | Nhà thầu | Ban giám hiệu | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc theo mẫu quy định | Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu |  |
| 13 | Thanh lý, quyết toán hợp đồng | Phòng KHCN, KH-TC, Đại diện đơn vị thụ hưởng |  | Nhà thầu | Hiệu trưởng | Thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính và các giấy tờ khác kèm theo (CO, CQ, biên bản xác nhận khối lượng công việc…) | Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán |  |
| 14 | Làm việc với thanh tra, kiểm toán | BGH | Phòng KHCN, KH-TC |  |  | Kết quả thanh tra, kiểm toán | 02 tuần đến 01 tháng |  |

|  | PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRƯỞNG PHÒNG PGS.TS. Dương Minh Lam |
| --- | --- |